| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ГЛИМС-Продакшн» _______________ Сергеев К.И. «____» _____________ 2026 г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и программного обеспечения для выполнения складских

операций с продукцией АО «ГЛИМС-Продакшн», маркированной в системе «Честный знак»

| № | Наименование | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для производства работ | Предпроектные работы по выбору оборудования для обязательной маркировки строительных материалов в системе «Честный знак» согласно Постановлению правительства РФ №820 от 31.05.25г. |
| 2 | Место производства работ | Адрес объекта: Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20 г |
| 3 | Заказчик | АО «ГЛИМС-Продакшн» |
| 4 | Исполнитель (Подрядчик) | - Победитель тендерных торгов |
| 5 | Сроки выполнения работ | до 01.12.26 |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | На основании Актов сдачи-приемки выполненных работ |
| 7 | Наименование работ | Поставка оборудования и программного обеспечения для выполнения складских операций с продукцией АО «ГЛИМС-Продакшн», маркированной в системе «Честный знак» |
| 8 | Технические требования | Оборудование и программное обеспечение для выполнения складских операций на АО «ГЛИМС-Продакшн»: - Склад ССС: - Станция сканирования агрегационных кодов на посте отгрузок: - беспроводные сканеры/ТСД для считывания агрегационных кодов при выполнении погрузки готовой продукции (2 единицы); - повышенные требования к техническому исполнению устройств (пылезащищенность, стойкость к атмосферным условиям) из-за особенностей эксплуатации на открытом складе готовой продукции; - модуль для сбора, обработки и передачи информации в базы данных ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ для формирования товарных накладных и универсальных передаточных документов. - Станция «перекомплектации» поврежденной продукции: - ТСД для считывания индивидуальных кодов маркировки Data Matrix и агрегационных кодов при выполнениях операций «разагрегация», «вывод из оборота», «верификация», «агрегация» (1 единица); - повышенные требования к техническому исполнению устройств (пылезащищенность, стойкость к атмосферным условиям) из-за особенностей эксплуатации на открытом складе готовой продукции; - модуль для сбора, обработки и передачи информации в базы данных ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ для внесения изменений в существующие отчетные документы; - формирование задания для печати этикеток с новыми агрегационными кодами КИТУ/КИГУ. - Настройка программного обеспечения и оборудования, обмена данными с ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ, тестирование и отладка, выполнение пробных отгрузок и «перекомплектаций» готовой продукции, обучение персонала. - Склад ЖСС: - Станция сканирования агрегационных кодов на посте отгрузок: - беспроводные сканеры/ТСД для считывания агрегационных кодов при выполнении погрузки готовой продукции; - повышенные требования к техническому исполнению устройств (пылезащищенность, стойкость к атмосферным условиям) из-за особенностей эксплуатации на открытом складе готовой продукции; - модуль для сбора, обработки и передачи информации в базы данных ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ для формирования товарных накладных и универсальных передаточных документов. - Станция «перекомплектации» поврежденной продукции: - ТСД для считывания индивидуальных кодов маркировки Data Matrix и агрегационных кодов при выполнениях операций «разагрегация», «вывод из оборота», «верификация», «агрегация». - повышенные требования к техническому исполнению устройств (пылезащищенность, стойкость к атмосферным условиям) из-за особенностей эксплуатации на открытом складе готовой продукции; - модуль для сбора, обработки и передачи информации в базы данных ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ для внесения изменений в существующие отчетные документы. - формирование задания для печати этикеток с новыми агрегационными кодами КИТУ/КИГУ. - Настройка программного обеспечения и оборудования, обмена данными с ЭДО, 1С:ERP, ГИС МТ, тестирование и отладка, выполнение пробных отгрузок и «перекомплектаций» готовой продукции, обучение персонала. |
| 9 | Дополнительные требования | - Наличие «дружественного» интерфейса применяемых программно-аппаратных решений. |
| 10 | Особые условия | - Посещение Исполнителем объекта для ознакомления с производственными линиями и условиями эксплуатации оборудования будет считаться преимуществом. - Нахождение на территории сотрудников Исполнителя по предварительно оформленным пропускам с неукоснительным выполнением требований пропускной системы, а также норм ППБ, ОТ и ТБ. |

Контактные лица:  Начальник производства АО «ГЛИМС-Продакшн», Истратов Андрей Евгеньевич,

Эл.адрес: istratov@glims.ru, тел.: +7-495-500-57-53 доб. 179, моб.: 8 (964) 717 -43-32;

Главный инженер АО «ГЛИМС-Продакшн», Манске Александр Владимирович,

Эл. адрес: manske@glims.ru, тел.: +7-495-500-57-53 доб. 184, моб.: 8 (929) 910-22-40.

Составлено:

Руководитель ОПИТ АО «СГК»                                                   __________    Рящиков А.В.

Главный технолог производства АО «СГК»                                __________    Плеханов А.С.

Начальник складского комплекса АО «ГЛИМС-Продакшн»      __________    Загородных Д.А.

Согласовано:

Исполнительный директор АО «СГК»                                         __________    Логвинов Д.А.